Этап 1 — Концепция и постановка задачи

- Цель этапа

Понять и формально описать, что создаётся, зачем и какие конкретные проблемы колл-центра ВТБ решает автоматизация. Результат этапа — согласованная постановка задачи с критериями приёмки для следующего этапа разработки. Буду использовать для дипломной работы каноническую (классическую) модель проектирования ГОСТ 34.601–2020. Также в актуальность, что большую часть наработок можно перенести в мессенджер max

1.1. Проблема (кратко и чётко)

Руководитель и сотрудники вручную вносят и систематизируют данные о заявках на такси, что приводит к следующим проблемам:

- ❌ Ручной сбор и систематизация — данные приходят из разных каналов (телефон, мессенджеры, e-mail, бумажные формы) и собираются вручную.

- ❌ Двойная работа — одна и та же информация вводится повторно (внутренние таблицы / Яндекс Такси / отчёты).

- ❌ Сверка и корректировка — постоянная ручная проверка и правка неверных/неполных данных.

- ❌ Операционные потери — колоссальные временные затраты (в среднем ~10–15 минут на одну заявку), не приносящие добавленной стоимости.

- ❌ Рост расходов и риски фрода — человеческий фактор увеличивает вероятность ошибок и несанкционированных поездок.

1.2. Последствия для бизнеса (что теряет ВТБ)

- Увеличенные операционные расходы из-за времени на обработку заявок.

- Невозможность оперативного контроля и аудита расходов.

- Частые ошибки и возвраты заявок → ухудшение качества сервиса.

- Потеря данных и низкая прозрачность процессов.

1.3. Цели автоматизации (SMART)

- Сократить среднее время обработки одной заявки с 10–15 минут до ≤5 минут.

- Уменьшить долю ошибок в данных на ≥90% (по результатам валидации).

- Обеспечить единый канал приёма заявок и централизованное хранение всех записей.

- Внедрить контроль лимитов и автоматические правила согласования — предотвратить несоответствующие политике поездки.

- Обеспечить формирование отчётов и аналитики по расходам за период.

1.4. Критерии приёмки этапа

Этап считается принятым, если каждый из перечисленных артефактов выполнен в требуемом объёме, прошёл проверку с ключевыми сторонами и оформлен в приемлемом формате (файл + короткое пояснение). Ниже — что именно должно быть в каждом артефакте и как проверять.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИАГРАММ В DRAW.IO - ИНСТРУМЕНТ

1.4.1) AS-IS диаграмма процесса (BPMN / IDEF0) + пояснительный текст

Что такое AS-IS

AS-IS — описание текущего (реального) бизнес-процесса: последовательность действий, кто что делает, где ручной ввод, где задержки/ошибки.

BPMN vs IDEF0 — чем отличаются

- BPMN (Business Process Model and Notation) — нотация для моделирования последовательности событий и потоков (акторы, задачи, шлюзы, события). Хороша для показа шаг-за-шаг как «прошёл» заказ.

- IDEF0 — функциональная модель: показывает функции (блоки), их входы, выходы, управления (controls) и механизмы (mechanisms). Лучше для отображения «что делает система» и границ ответственности.
Использование: для процессов — BPMN; для высокого уровня функциональной декомпозиции/контекста — IDEF0. Можно дать оба (BPMN для детальности + IDEF0 для функций).

Содержимое диаграммы AS-IS

- Все акторы (сотрудник, руководитель, партнер и т.д.).

- Шаги процесса, явно помеченные ручные операции.

- Входы/выходы (форма заявки, Excel, звонок).

- Оценка времени на ключевых шагах (например, 30–40 мин на заявку).

- Пояснительный текст — не менее 200–400 слов, указывающий болевые точки и причину, почему нужен TO-BE.

Критерии приёмки:

- Диаграмма читаема (png/pdf), элементы подписаны.

- Ручные шаги явно отмечены.

- Присутствует пояснительный текст, содержащий минимум 3 проблемных места и оценку времени.

- Диаграмма обсуждена с 1–2 представителями колл-центра (протокол/заметки встречи).

Формат: BPMN в draw.io / .png + текст в DOCX/PDF.

1.4.2) TO-BE диаграмма (упрощённый автоматизированный процесс)

Что такое TO-BE

TO-BE — целевая модель процесса после внедрения системы: какие шаги автоматизированы, как данные текут между компонентами, какие проверки выполняются автоматически.

Содержимое TO-BE

- Автоматизированные шаги и механизмы (веб-форма/бот → валидация →шифрация→ БД  → экспорт Excel).

- Точки интеграции (Excel экспорт → Яндекс GO).

- Обработка ошибок и уведомления (кто уведомляется при ошибке/отказе).

- Показ KPI-ожиданий (новое время обработки, % ошибок).

- Краткий сценарий «happy path» + 1–2 альтернативных сценария (ошибка валидации, отмена заявки).

Критерии приёмки:

- Диаграмма показывает отличие от AS-IS (подчёркнуто).

- Для ключевых шагов указаны ответственные компоненты и ожидаемые улучшения (время/ошибки).

- Наличие 1–2 сценариев тестирования (проверить автоматизацию в процессе walkthrough).

- Утверждение с комментариями от куратора ВТБ/руководителя.

Формат: draw.io / png, DOCX с описанием сценариев.

1.4.3) Диаграмма контекста (A-0)

Содержимое:

- Система в центре + внешние сущности (поставщики данных, партнёры, пользователи).

- Входы, выходы, управляющие воздействия (политики/лимиты) и механизмы (ролики/системы).

- Краткая легенда и пояснение.

Критерии приёмки:

- Диаграмма охватывает все внешние интерфейсы проекта.

- Для каждого входа/выхода указан формат (телефон/JSON/CSV/Excel).

- Утверждение ответственным представителем ВТБ (если есть).

Формат: draw.io / .png + 1-параграфное пояснение.

1.4.4) Список заинтересованных сторон (stakeholders) и границы системы (in/out)

Содержимое:

- Список акторов/стейкхолдеров с ролями и контактами (если возможно).

- Чёткое перечисление, что входит в автоматизацию и что исключено (например: «интеграция с бухгалтерией — фаза 2»).

Критерии приёмки:

- Все ключевые стороны перечислены (минимум: сотрудник, руководитель смены, админ, бухгалтер/финансы (если влияет), партнёр).

- Границы оформлены в виде таблицы In/Out с краткими пояснениями.

- Согласовано с ВТБ (комментарии/подпись).

Формат: Excel/DOCX.

1.4.5) Матрица требований (функциональные/нефункциональные) с приоритетами и критериями приёмки

Структура матрицы (обязательная колонка):

- ID требования

- Тип (Функциональное/Нефункциональное)

- Текст требования

- Приоритет (Высокий/Средний/Низкий)

- Критерий приёмки (как проверить / тест)

- Источник (Stakeholder / Документ)

- Статус (Черновик/Согласовано)

Пример (мини-таблица):

| ID | Тип | Требование | Приоритет | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Ф | Система должна позволять создать заявку не более чем в 3 клика | Высокий | Создать заявку за ≤2 мин в тесте (скрин/видео) |
| R-02 | НФ | Время отклика интерфейса при создании заявки — ≤2 s | Высокий | Измерение: отклик ≤2 s при нагрузке N |
| R-03 | Ф | Экспорт в формат Excel, требуемый партнёром | Средний | Файл открывается и содержит все обязательные поля |

Критерии приёмки:

- Матрица заполнена для 80% ключевых требований (минимум 10–15 требований для диплома).

- У каждого требования есть конкретный критерий приёмки и приоритет.

- Присутствует трассировка: требование → соответствующий use case / диаграмма.

- Матрица утверждена (комментарии/подпись).

Формат: Excel/CSV.

Дополнительные проверки / валидации (обязательны перед финальной сдачей этапа)

- Walkthrough с участием: 1 представитель колл-центра + научрук + куратор ВТБ — демонстрация AS-IS, TO-BE, матрицы требований. Протокол встречи.

- Traceability check: все ключевые требования связаны с артефактами (use cases / диаграммы).

- Gap analysis: список выявленных несоответствий между ожиданиями стейкхолдеров и текущими артефактами + план их устранения.

- Версионирование: все файлы имеют имя с версией и датой (пример: 01_Постановка_задачи_v1.0_2025-10-11.docx).

Шаблоны и имена файлов (рекомендации)

- 01_Постановка_задачи_v1.0.docx

- 02_ASIS_BPMN_v1.0.png

- 03_TOBE_BPMN_v1.0.png

- 04_Контекст_A0_v1.0.png

- 05_Матрица_требований_v1.0.xlsx

- 06_Протокол_walkthrough_v1.0.pdf

1.5. Риски и меры снижения

- Риск неполных данных от сотрудников → провести 2–3 интервью / наблюдение рабочего процесса.

- Риск расхождений ожиданий ВТБ и исполнителя → раннее согласование KPI и целей.

- Риск технических ограничений интеграции с партнёром (Яндекс Такси) → заранее подготовить формат экспорта (Excel/CSV) и предусмотреть API-адаптер.

1.6. Рекомендуемые следующие шаги (чек-лист)

- Провести интервью/наблюдение в колл-центре и собрать примеры реальных заявок.

- Составить документ «Постановка задачи» (включая KPI).

- Построить AS-IS BPMN / IDEF0 и визуально выделить узкие места.

- Построить диаграмму контекста A-0.

- Описать границы системы и список акторов (сотрудник, дежурный руководитель, админ, партнёр).

- Сформировать черновик функциональных и нефункциональных требований.

- Подготовить матрицу требований и отправить на согласование руководителю/куратору ВТБ.

2. Выходные артефакты (что должно быть готово)

- Документ «Постановка задачи» (формулировка проблемы, цели, ограничения).

- Описание AS-IS: текст + диаграмма процессов (BPMN / IDEF0).

- Диаграмма контекста (A-0).

- Перечень заинтересованных лиц (stakeholders).

- Границы системы (что входит/не входит в автоматизацию).

- Набор функциональных и нефункциональных требований (с приоритетами и критериями приёмки).

- Use Case диаграмма (UML).

- Матрица требований (требование → приоритет → критерий приёмки).

- План подтверждения требований (подписи/комментарии научного руководителя и куратора от ВТБ).

3. Что сделать (пошагово)

3.1 Собрать информацию и описать текущий процесс (AS-IS)

- Описать последовательность действий: как сотрудник принимает заявку, где и как вводит данные, какие каналы используются (телефон, мессенджеры, e-mail, бумага), кто дублирует ввод в Яндекс Такси/Excel.

- Зафиксировать проблемные места: ручной ввод, отсутствие единого канала, потеря данных, длительность (~30–40 минут на заявку).

- Результат: текстовое описание + BPMN-диаграмма (или IDEF0) с явными точками ручного ввода и узкими местами.

3.2 Определить цели автоматизации

- Конкретные метрики (пример): сократить время обработки заявки до ≤2 минут; уменьшить количество ошибок на X%; обеспечить единую базу заказов.

- Записать KPI, которыми будешь измерять успех (время обработки, % отмен, число повторных запросов).

3.3 Зафиксировать роли и участников

- Участники: Сотрудник (инициатор заявки), Дежурный руководитель, Администратор/бухгалтерия, Водитель/партнёр (Яндекс Такси), Система.

- Для каждой роли — краткое описание обязанностей и прав (например: сотрудник может создать/изменить заявку; руководитель — согласовать/блокировать; система — хранить журнал действий).

3.4 Построить диаграмму контекста (A-0)

- Диаграмма, показывающая систему «снаружи»: входы (заявки, данные сотрудников), выходы (экспорт в партнёрский формат, отчёты), внешние интерфейсы (Яндекс Такси API / Excel), управляющие воздействия (политики, лимиты) и механизмы (человеческие роли).

- Инструменты: draw.io / Lucidchart / Visio.

3.5 Моделирование TO-BE (как должно быть)

- Построить упрощённую BPMN/IDEF0 диаграмму автоматизированного процесса: форма/бот → валидация → БД/API → экспорт/интеграция → уведомления/статусы.

- Показать распределение ответственности: какой компонент и кто выполняет проверку/согласование.

3.6 Системный анализ — границы и требования

- Определить, какие подсистемы входят: интерфейс создания заявки, база данных, модуль экспорта/интеграции с Яндекс Такси, панель администратора, отчётность.

- Зафиксировать, что не входит (например: интеграция с бухгалтерией на этапе 1 — опционально).

- Сформулировать функциональные требования (примерные формулировки):

  - "Система должна позволять сотруднику создать заявку за не более чем 3 клика".

  - "Администратор должен получать отчёт по расходам за месяц".

- Сформулировать нефункциональные требования:

  - "Время отклика интерфейса при создании заявки — ≤2 s".

  - "Доступность системы — 99% в рабочее время".

- Сделать матрицу требований: требование → приоритет (Высокий/Средний/Низкий) → критерий приёмки.

3.7 Use Case диаграмма

- Построить UML Use Case: акторы — сотрудник, руководитель, администратор, партнёр; прецеденты — создать заявку, редактировать, отменить, просмотреть статус, экспортировать отчёт.

4. Контрольные точки и критерии приёмки этапа

- Документ «Постановка задачи» утверждён научным руководителем и куратором ВТБ (эл. подпись/комментарии).

- Готова AS-IS диаграмма и TO-BE диаграмма; обе визуально читаемы и сопровождаются пояснительным текстом.

- Диаграмма контекста (A-0) завершена.

- Матрица требований заполнена минимум на 80% ключевых требований.

- Use Case диаграмма и список участников утверждены заинтересованными сторонами.
Если все пункты выполнены → этап закрыт.

5. Риски и проверки валидности

- Риск: неполное получение данных от сотрудников колл-центра → mitig: провести 2–3 интервью/наблюдения в реальном времени.

- Риск: неверные ожидания со стороны ВТБ → mitig: рано согласовать цели и KPI.

- Проверка валидности: провести мини-демонстрацию (walkthrough) диаграмм с 2 представителями ВТБ и получить их замечания в виде исправлений.

6. Инструменты и форматы файлов

- Диаграммы: draw.io / Lucidchart / Microsoft Visio (формат .xml / .vsdx / .png для вставки в диплом).

- Документы: DOCX/ODT для текста, PDF — для утверждения.

- Матрица требований: Excel/CSV.

- Use Case: UML (PlantUML — если хочешь автоматизировать).

Рекомендуемые имена файлов:

- 01_Постановка_задачи.docx

- 02_AS_IS_BPMN.drawio / .png

- 03_TO_BE_BPMN.drawio / .png

- 04_Контекст_A0.drawio / .png

- 05_Матрица_требований.xlsx

- 06_UseCases.puml / .png

7. Чек-лист для выполнения прямо сейчас

- Собрать реальное описание процесса (интервью/наблюдение).

- Написать текст «Постановка задачи» (проблематика + цели + KPI).

- Построить AS-IS диаграмму (BPMN/IDEF0).

- Построить диаграмму контекста A-0.

- Сформировать список участников и границы системы.

- Составить черновик функциональных и нефункциональных требований.

- Построить Use Case диаграмму.

- Сформировать матрицу требований.

- Утвердить всё с руководителем/куратором ВТБ.

1. Цель этапа

Понять и формально описать, что создаётся, зачем и какие конкретные проблемы колл-центра ВТБ решает автоматизация. Результат этапа — согласованная постановка задачи с критериями приёмки для следующего этапа разработки.

2. Проблема (кратко и чётко)

Руководитель и сотрудники вручную вносят и систематизируют данные о заявках на такси, что приводит к следующим проблемам:

- ❌ Ручной сбор и систематизация — данные приходят из разных каналов (телефон, мессенджеры, e-mail, бумажные формы) и собираются вручную.

- ❌ Двойная работа — одна и та же информация вводится повторно (внутренние таблицы / Яндекс Такси / отчёты).

- ❌ Сверка и корректировка — постоянная ручная проверка и правка неверных/неполных данных.

- ❌ Операционные потери — колоссальные временные затраты (в среднем ~30–40 минут на одну заявку), не приносящие добавленной стоимости.

- ❌ Рост расходов и риски фрода — человеческий фактор увеличивает вероятность ошибок, перерасходов и несанкционированных поездок.

- ❌ Отсутствие оперативного контроля — нет механизма быстрого отслеживания лимитов поездок, оценки их целесообразности и автоматического выбора оптимального тарифа.

3. Последствия для бизнеса (что теряет ВТБ)

- Увеличенные операционные расходы из-за времени на обработку заявок.

- Невозможность оперативного контроля и аудита расходов.

- Частые ошибки и возвраты заявок → ухудшение качества сервиса.

- Потеря данных и низкая прозрачность процессов.

4. Цели автоматизации (SMART)

- Сократить среднее время обработки одной заявки с 30–40 минут до ≤5 минут.

- Уменьшить долю ошибок в данных на ≥90% (по результатам валидации).

- Обеспечить единый канал приёма заявок и централизованное хранение всех записей.

- Внедрить контроль лимитов и автоматические правила согласования — предотвратить несоответствующие политике поездки.

- Обеспечить формирование отчётов и аналитики по расходам за период.

5. Критерии приёмки этапа

Этап считается принятым, если выполнены и утверждены следующие артефакты:

- Документ «Постановка задачи» с описанием проблемы, целей и KPI.

- AS-IS диаграмма процесса (BPMN/IDEF0) + пояснительный текст.

- TO-BE диаграмма (упрощённый автоматизированный процесс).

- Диаграмма контекста (A-0).

- Список заинтересованных сторон и границы системы (in/out).

- Матрица требований (функциональные/нефункциональные) с приоритетами и критериями приёмки.

- Утверждение (комментарии/подпись) научного руководителя и куратора от ВТБ.

6. Риски и меры снижения

- Риск неполных данных от сотрудников → провести 2–3 интервью / наблюдение рабочего процесса.

- Риск расхождений ожиданий ВТБ и исполнителя → раннее согласование KPI и целей.

- Риск технических ограничений интеграции с партнёром (Яндекс Такси) → заранее подготовить формат экспорта (Excel/CSV) и предусмотреть API-адаптер.

7. Рекомендуемые следующие шаги (чек-лист)

- Провести интервью/наблюдение в колл-центре и собрать примеры реальных заявок.

- Составить документ «Постановка задачи» (включая KPI).

- Построить AS-IS BPMN / IDEF0 и визуально выделить узкие места.

- Построить диаграмму контекста A-0.

- Описать границы системы и список акторов (сотрудник, дежурный руководитель, админ, партнёр).

- Сформировать черновик функциональных и нефункциональных требований.

- Подготовить матрицу требований и отправить на согласование руководителю/куратору ВТБ.