Этап 1 — Концепция и постановка задачи

1. Цель этапа

Понять и формально описать, что создаётся, зачем и какие конкретные проблемы колл-центра ВТБ решает автоматизация. Результат этапа — согласованная постановка задачи с критериями приёмки для следующего этапа разработки.

2. Проблема (кратко и чётко)

Руководитель и сотрудники вручную вносят и систематизируют данные о заявках на такси, что приводит к следующим проблемам:

- ❌ Ручной сбор и систематизация — данные приходят из разных каналов (телефон, мессенджеры, e-mail, бумажные формы) и собираются вручную.

- ❌ Двойная работа — одна и та же информация вводится повторно (внутренние таблицы / Яндекс Такси / отчёты).

- ❌ Сверка и корректировка — постоянная ручная проверка и правка неверных/неполных данных.

- ❌ Операционные потери — колоссальные временные затраты (в среднем ~30–40 минут на одну заявку), не приносящие добавленной стоимости.

- ❌ Рост расходов и риски фрода — человеческий фактор увеличивает вероятность ошибок, перерасходов и несанкционированных поездок.

- ❌ Отсутствие оперативного контроля — нет механизма быстрого отслеживания лимитов поездок, оценки их целесообразности и автоматического выбора оптимального тарифа.

3. Последствия для бизнеса (что теряет ВТБ)

- Увеличенные операционные расходы из-за времени на обработку заявок.

- Невозможность оперативного контроля и аудита расходов.

- Частые ошибки и возвраты заявок → ухудшение качества сервиса.

- Потеря данных и низкая прозрачность процессов.

4. Цели автоматизации (SMART)

- Сократить среднее время обработки одной заявки с 30–40 минут до ≤5 минут.

- Уменьшить долю ошибок в данных на ≥90% (по результатам валидации).

- Обеспечить единый канал приёма заявок и централизованное хранение всех записей.

- Внедрить контроль лимитов и автоматические правила согласования — предотвратить несоответствующие политике поездки.

- Обеспечить формирование отчётов и аналитики по расходам за период.

5. Критерии приёмки этапа

Этап считается принятым, если выполнены и утверждены следующие артефакты:

- Документ «Постановка задачи» с описанием проблемы, целей и KPI.

- AS-IS диаграмма процесса (BPMN/IDEF0) + пояснительный текст.

- TO-BE диаграмма (упрощённый автоматизированный процесс).

- Диаграмма контекста (A-0).

- Список заинтересованных сторон и границы системы (in/out).

- Матрица требований (функциональные/нефункциональные) с приоритетами и критериями приёмки.

- Утверждение (комментарии/подпись) научного руководителя и куратора от ВТБ.

6. Риски и меры снижения

- Риск неполных данных от сотрудников → провести 2–3 интервью / наблюдение рабочего процесса.

- Риск расхождений ожиданий ВТБ и исполнителя → раннее согласование KPI и целей.

- Риск технических ограничений интеграции с партнёром (Яндекс Такси) → заранее подготовить формат экспорта (Excel/CSV) и предусмотреть API-адаптер.

7. Рекомендуемые следующие шаги (чек-лист)

- Провести интервью/наблюдение в колл-центре и собрать примеры реальных заявок.

- Составить документ «Постановка задачи» (включая KPI).

- Построить AS-IS BPMN / IDEF0 и визуально выделить узкие места.

- Построить диаграмму контекста A-0.

- Описать границы системы и список акторов (сотрудник, дежурный руководитель, админ, партнёр).

- Сформировать черновик функциональных и нефункциональных требований.

- Подготовить матрицу требований и отправить на согласование руководителю/куратору ВТБ.

Этап 1.1
Этап 1 — Концепция и постановка задачи

1. Цель этапа

Понять и формально описать, что создаётся, зачем и какие конкретные проблемы колл-центра ВТБ решает автоматизация. Результат этапа — согласованная постановка задачи с критериями приёмки для следующего этапа разработки.

2. Проблема (кратко и чётко)

Руководитель и сотрудники вручную вносят и систематизируют данные о заявках на такси, что приводит к следующим проблемам:

- ❌ Ручной сбор и систематизация — данные приходят из разных каналов (телефон, мессенджеры, e-mail, бумажные формы) и собираются вручную.

- ❌ Двойная работа — одна и та же информация вводится повторно (внутренние таблицы / Яндекс Такси / отчёты).

- ❌ Сверка и корректировка — постоянная ручная проверка и правка неверных/неполных данных.

- ❌ Операционные потери — колоссальные временные затраты (в среднем ~30–40 минут на одну заявку), не приносящие добавленной стоимости.

- ❌ Рост расходов и риски фрода — человеческий фактор увеличивает вероятность ошибок, перерасходов и несанкционированных поездок.

- ❌ Отсутствие оперативного контроля — нет механизма быстрого отслеживания лимитов поездок, оценки их целесообразности и автоматического выбора оптимального тарифа.

3. Последствия для бизнеса (что теряет ВТБ)

- Увеличенные операционные расходы из-за времени на обработку заявок.

- Невозможность оперативного контроля и аудита расходов.

- Частые ошибки и возвраты заявок → ухудшение качества сервиса.

- Потеря данных и низкая прозрачность процессов.

4. Цели автоматизации (SMART)

- Сократить среднее время обработки одной заявки с 30–40 минут до ≤5 минут.

- Уменьшить долю ошибок в данных на ≥90% (по результатам валидации).

- Обеспечить единый канал приёма заявок и централизованное хранение всех записей.

- Внедрить контроль лимитов и автоматические правила согласования — предотвратить несоответствующие политике поездки.

- Обеспечить формирование отчётов и аналитики по расходам за период.

5. Критерии приёмки этапа

Этап считается принятым, если выполнены и утверждены следующие артефакты:

- Документ «Постановка задачи» с описанием проблемы, целей и KPI.

- AS-IS диаграмма процесса (BPMN/IDEF0) + пояснительный текст.

- TO-BE диаграмма (упрощённый автоматизированный процесс).

- Диаграмма контекста (A-0).

- Список заинтересованных сторон и границы системы (in/out).

- Матрица требований (функциональные/нефункциональные) с приоритетами и критериями приёмки.

- Утверждение (комментарии/подпись) научного руководителя и куратора от ВТБ.

6. Риски и меры снижения

- Риск неполных данных от сотрудников → провести 2–3 интервью / наблюдение рабочего процесса.

- Риск расхождений ожиданий ВТБ и исполнителя → раннее согласование KPI и целей.

- Риск технических ограничений интеграции с партнёром (Яндекс Такси) → заранее подготовить формат экспорта (Excel/CSV) и предусмотреть API-адаптер.

7. Рекомендуемые следующие шаги (чек-лист)

- Провести интервью/наблюдение в колл-центре и собрать примеры реальных заявок.

- Составить документ «Постановка задачи» (включая KPI).

- Построить AS-IS BPMN / IDEF0 и визуально выделить узкие места.

- Построить диаграмму контекста A-0.

- Описать границы системы и список акторов (сотрудник, дежурный руководитель, админ, партнёр).

- Сформировать черновик функциональных и нефункциональных требований.

- Подготовить матрицу требований и отправить на согласование руководителю/куратору ВТБ.