Данил, вот аккуратно оформленный Первый этап — «Концепция и постановка задачи» по твоему тексту. Готово для вставки в диплом/ТЗ и для использования как чек-лист при выполнении работы.

Этап 1 — Концепция и постановка задачи

1. Цель этапа

Понять и формально описать, что создаётся, зачем и какие конкретные проблемы колл-центра ВТБ решает автоматизация. Результат — набор согласованных артефактов, которые задают границы проекта и критерии приёмки для следующей фазы.

2. Выходные артефакты (что должно быть готово)

- Документ «Постановка задачи» (формулировка проблемы, цели, ограничения).

- Описание AS-IS: текст + диаграмма процессов (BPMN / IDEF0).

- Диаграмма контекста (A-0).

- Перечень заинтересованных лиц (stakeholders).

- Границы системы (что входит/не входит в автоматизацию).

- Набор функциональных и нефункциональных требований (с приоритетами и критериями приёмки).

- Use Case диаграмма (UML).

- Матрица требований (требование → приоритет → критерий приёмки).

- План подтверждения требований (подписи/комментарии научного руководителя и куратора от ВТБ).

3. Что сделать (пошагово)

3.1 Собрать информацию и описать текущий процесс (AS-IS)

- Описать последовательность действий: как сотрудник принимает заявку, где и как вводит данные, какие каналы используются (телефон, мессенджеры, e-mail, бумага), кто дублирует ввод в Яндекс Такси/Excel.

- Зафиксировать проблемные места: ручной ввод, отсутствие единого канала, потеря данных, длительность (~30–40 минут на заявку).

- Результат: текстовое описание + BPMN-диаграмма (или IDEF0) с явными точками ручного ввода и узкими местами.

3.2 Определить цели автоматизации

- Конкретные метрики (пример): сократить время обработки заявки до ≤2 минут; уменьшить количество ошибок на X%; обеспечить единую базу заказов.

- Записать KPI, которыми будешь измерять успех (время обработки, % отмен, число повторных запросов).

3.3 Зафиксировать роли и участников

- Участники: Сотрудник (инициатор заявки), Дежурный руководитель, Администратор/бухгалтерия, Водитель/партнёр (Яндекс Такси), Система.

- Для каждой роли — краткое описание обязанностей и прав (например: сотрудник может создать/изменить заявку; руководитель — согласовать/блокировать; система — хранить журнал действий).

3.4 Построить диаграмму контекста (A-0)

- Диаграмма, показывающая систему «снаружи»: входы (заявки, данные сотрудников), выходы (экспорт в партнёрский формат, отчёты), внешние интерфейсы (Яндекс Такси API / Excel), управляющие воздействия (политики, лимиты) и механизмы (человеческие роли).

- Инструменты: draw.io / Lucidchart / Visio.

3.5 Моделирование TO-BE (как должно быть)

- Построить упрощённую BPMN/IDEF0 диаграмму автоматизированного процесса: форма/бот → валидация → БД/API → экспорт/интеграция → уведомления/статусы.

- Показать распределение ответственности: какой компонент и кто выполняет проверку/согласование.

3.6 Системный анализ — границы и требования

- Определить, какие подсистемы входят: интерфейс создания заявки, база данных, модуль экспорта/интеграции с Яндекс Такси, панель администратора, отчётность.

- Зафиксировать, что не входит (например: интеграция с бухгалтерией на этапе 1 — опционально).

- Сформулировать функциональные требования (примерные формулировки):

  - "Система должна позволять сотруднику создать заявку за не более чем 3 клика".

  - "Администратор должен получать отчёт по расходам за месяц".

- Сформулировать нефункциональные требования:

  - "Время отклика интерфейса при создании заявки — ≤2 s".

  - "Доступность системы — 99% в рабочее время".

- Сделать матрицу требований: требование → приоритет (Высокий/Средний/Низкий) → критерий приёмки.

3.7 Use Case диаграмма

- Построить UML Use Case: акторы — сотрудник, руководитель, администратор, партнёр; прецеденты — создать заявку, редактировать, отменить, просмотреть статус, экспортировать отчёт.

4. Контрольные точки и критерии приёмки этапа

- Документ «Постановка задачи» утверждён научным руководителем и куратором ВТБ (эл. подпись/комментарии).

- Готова AS-IS диаграмма и TO-BE диаграмма; обе визуально читаемы и сопровождаются пояснительным текстом.

- Диаграмма контекста (A-0) завершена.

- Матрица требований заполнена минимум на 80% ключевых требований.

- Use Case диаграмма и список участников утверждены заинтересованными сторонами.
Если все пункты выполнены → этап закрыт.

5. Риски и проверки валидности

- Риск: неполное получение данных от сотрудников колл-центра → mitig: провести 2–3 интервью/наблюдения в реальном времени.

- Риск: неверные ожидания со стороны ВТБ → mitig: рано согласовать цели и KPI.

- Проверка валидности: провести мини-демонстрацию (walkthrough) диаграмм с 2 представителями ВТБ и получить их замечания в виде исправлений.

6. Инструменты и форматы файлов

- Диаграммы: draw.io / Lucidchart / Microsoft Visio (формат .xml / .vsdx / .png для вставки в диплом).

- Документы: DOCX/ODT для текста, PDF — для утверждения.

- Матрица требований: Excel/CSV.

- Use Case: UML (PlantUML — если хочешь автоматизировать).

Рекомендуемые имена файлов:

- 01_Постановка_задачи.docx

- 02_AS_IS_BPMN.drawio / .png

- 03_TO_BE_BPMN.drawio / .png

- 04_Контекст_A0.drawio / .png

- 05_Матрица_требований.xlsx

- 06_UseCases.puml / .png

7. Чек-лист для выполнения прямо сейчас

- Собрать реальное описание процесса (интервью/наблюдение).

- Написать текст «Постановка задачи» (проблематика + цели + KPI).

- Построить AS-IS диаграмму (BPMN/IDEF0).

- Построить диаграмму контекста A-0.

- Сформировать список участников и границы системы.

- Составить черновик функциональных и нефункциональных требований.

- Построить Use Case диаграмму.

- Сформировать матрицу требований.

- Утвердить всё с руководителем/куратором ВТБ.

Если хочешь, прямо сейчас могу:

- подготовить шаблон документа «Постановка задачи» (DOCX + краткая версия для презентации);

- нарисовать контекст-диаграмму A-0 и AS-IS BPMN на draw.io и прислать PNG.

Скажи, что сделать первым — сформировать текст постановки задачи, или сразу взять диаграмму A-0 / AS-IS?